title: JANS AI Hub — Architektur- und Betriebs-Audit

datum: 2026-08-12

station: Mac Mini (Macmini.local)

verfasser: Claude Code (Opus 5), im Auftrag Raphael Jans

status: Erstfassung

# JANS AI Hub — Architektur- und Betriebs-Audit

Stand 12.08.2026, 23:00 CEST. Erhoben auf dem Mac Mini bei gemountetem NAS

(//raphaeljans@192.168.1.10/daten on /Volumes/daten (smbfs)), Gegenstation MacBook Pro

per SSH erreichbar.

## Belegstatus-Legende

Jeder Befund trägt eine Einstufung. Sie ist Teil der Aussage, nicht Beiwerk.

BELEGT — durch Befehlsausgabe, Logzeile oder Dateiinhalt in diesem Lauf nachgewiesen. Die Fundstelle steht beim Befund.

VERMUTET — plausibel aus belegten Teilfakten geschlossen, aber nicht direkt gemessen.

NICHT PRÜFBAR — im Rahmen dieses Laufs nicht zugänglich (fehlende Rechte, flüchtige Daten, gelöschte Logs). Wird als Lücke ausgewiesen, nicht als Befund verkleidet.

## Vorbedingung und Ausgangsbefunde

/Volumes/daten ist gemountet, der Audit lief vollständig. Die beiden geforderten

Vorabprüfungen ergaben ein gesundes Bild:

Heartbeat (alle 12 Checks): NAS erreichbar; SSD-Repo clean; M365 per Zertifikat

verbunden (CN=JANS-AI-Hub-M365-MacMini, gültig bis 24.03.2028); 1.1 TB frei;

Symlinks intakt; Sync-Kette fliesst (letzter echter Push 22:44:09, 0 Skips seit dem

letzten Commit, NAS und SSD auf demselben HEAD); Trust auf beiden Hub-Pfaden gesetzt;

Grundkontext 97'158 Zeichen bei Schwelle 100'000; Task-Spiegel aktualisiert; Wege-Radar

Exit 0, keine Reparatur nötig.

Station-Status: MacBook Pro wach (Uptime 1 Tag 7:28), Status frisch 22:52,

keine Claude-Sessions dort, keine Doppelspurigkeit auf einem gemeinsamen Projekt.

Beide Stationen auf demselben Hub-Commit.

Der Betrieb läuft also im Moment der Messung sauber. Die Befunde dieses Audits betreffen

nicht den Normalbetrieb, sondern das Verhalten des Systems an seinen Rändern: beim

Neustart, beim Ausfall einer Station und bei Eingriffen, die neben den vorgesehenen

Bahnen laufen.

# Phase 1 — Inventar

## 1.1 Stationen

| Station | Rolle laut Architektur | Gemessener Zustand |
| --- | --- | --- |
| Mac Mini (Macmini.local, 100.120.219.12) | Always-On, designierter Git-Committer (~/.jans-git-committer), Träger der Nachtschicht | Uptime 5:02 h. Fünf Reboots am 12.08.: 09:29, 15:58, 17:28, 17:39, 17:49 (last reboot) |
| MacBook Pro (Macbookpro.local, 100.117.99.62) | Mobil, Aushilfe | Uptime 1 Tag 7:28, NAS gemountet, per SSH erreichbar |
| NAS DS918 (diskstation918, 100.92.246.28) | Kanonische Quelle aller geteilten Inhalte, nativer Committer | /volume2 5.6 T von 6.1 T belegt, 93 %, 477 G frei |
| Cloud (claude.ai/code) | Kein LAN, arbeitet über remote-tasks/ | 15 erledigte Remote-Tasks, pending/ leer; zwei Läufe heute 22:15 und 22:25 |

Verbindungswege gemessen (hub-setup.mjs --check): Tailscale verbunden, MacBook Ping OK,

Port 22 offen, ssh macbook OK, NAS Ping OK.

## 1.2 Dienste (launchd)

Alle JANS-Dienste sind LaunchAgents im User-Kontext (~/Library/LaunchAgents/).

/Library/LaunchDaemons/ und /Library/LaunchAgents/ enthalten keinen JANS-Eintrag.

Diese eine Tatsache trägt einen grossen Teil der Bewertung in Phase 2.

### Mac Mini — 12 geladene Jobs

| Label | Takt | Zweck | Log-Ziel |
| --- | --- | --- | --- |
| com.jans.git-auto-sync | 300 s, RunAtLoad | Pull/Commit/Push SSD-Repo, ruft Remote-Task-Runner | /tmp/jans-git-sync-err.log |
| com.jans.nas-mount | nur RunAtLoad | osascript mount volume smb://192.168.1.10/daten | /tmp/nas-mount.log |
| com.jans.station-status | 600 s, RunAtLoad | Stations-Status auf NAS schreiben | /tmp/jans-station-status.err |
| ch.jans.synctask-runner | 1800 s, RunAtLoad | Sync-Task-Queue abarbeiten | ~/Library/Logs/jans-synctask-runner.*.log |
| ch.jans.nachtschicht | 23:30, 02:30, 05:30, 13:30 | KB-Trainingsläufe | /tmp/ch.jans.nachtschicht.* |
| ch.jans.speicher-waechter | 1800 s, RunAtLoad | Speicherdeckel | keins |
| ch.jans.wissens-trigger | 06:30 | Ereignis-Trigger Lern-Loops | keins |
| ch.jans.transcript-rotation | So 04:00 | Transkripte rotieren | keins |
| ch.jans.claude-autoupdate | 05:15 | Claude-Code-Update | /tmp/claude-autoupdate.* |
| com.jans.cockpit | 300 s | Cockpit bauen | /tmp/com.jans.cockpit.err |
| com.jans.cockpit-server | KeepAlive, PID 845 | Cockpit-Backend | /tmp/com.jans.cockpit-server.* |
| com.jans.cockpit-web | KeepAlive, PID 852 | Cockpit-Webserver | /tmp/com.jans.cockpit-web.err |

Daneben liegen elf abgelöste Plists als .bak-* / .disabled-* im selben Verzeichnis

(u.a. ch.jans.training-energie, -normen, -plg, ch.jans.synobsis-batch,

ch.jans.vollgas-supervisor). Sie sind nicht geladen, aber sie machen das Verzeichnis

schwer lesbar.

### MacBook Pro — 13 geladene Jobs, davon 5 exklusiv

Nur dort vorhanden: com.jans.nas-auto-mount (180 s), com.jans.nas-keepalive (60 s),

ch.jans.widerruf-queue (300 s), ch.jans.claude-alwayson (KeepAlive, PID 935 aktiv),

ch.raphaeljans.cowork.nas.

Nur auf dem Mini vorhanden: ch.jans.nachtschicht, com.jans.cockpit,

com.jans.cockpit-web, com.jans.nas-mount.

## 1.3 Scheduled Tasks (Claude-Code-Registry)

| Station | Anzahl | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| MacBook Pro | 31 | Die gesamte Aufsicht: hub-chef-taeglich, logbuch-radar, heartbeat-daily, mahnwesen-verzugscheck, zahlungsabgleich-check, vollgas-fruehwarnung, vollgas-chef-radar, wissens-chef, ag-gruendung-monitor, wissenscheck-monatlich, twin-fidelity-review, methoden-radar, tenant-hygiene-weekly und 18 weitere |
| Mac Mini | 8 | Ausschliesslich Trainings- und Messläufe: arbeits-weiche-review, baurecht-buch-training, claude-abo-auslastung, energie-training (enabled: false), grobkosten-training, normen-training-mini (enabled: false), planungsgrundlagen-training, synobsis-batch-nacht |

Der Spiegel unter templates/scheduled-tasks/ weist selbst darauf hin, dass er Doku ist

und nie Live-Zustand. Das ist keine Formalie: am 08.08.2026 feuerte

planungsgrundlagen-training trotz Deaktivierung vom 03.08. (Logbuch, Eintrag

«Mac Mini 16:05, Stale-Fire»).

## 1.4 Connectoren und Auth-Wege

16 Connectoren im Index (connectors/README.md). Auth-Artefakte gemessen:

| Auth-Weg | Artefakt | Mac Mini | MacBook Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Zertifikat (M365, Graph, MCP) | ~/.cli-m365-cert-combined.pem | vorhanden, -rw-------, bis 24.03.2028 | vorhanden |
| PAT bexio | ~/.bexio.env | fehlt | vorhanden |
| Basic-Auth Zefix | ~/.zefix.env | fehlt | fehlt |
| DS3 Truninger | ~/.truninger-ds3.env | vorhanden, -rw------- | vorhanden |
| SSH GitHub | ~/.ssh/id_ed25519 | vorhanden, ohne Passphrase | vorhanden |
| SMB NAS | Keychain-Eintrag 192.168.1.10, Protokoll smb, Account raphaeljans | vorhanden | (nicht geprüft) |
| Playwright-Session | eBaugesuche ZH, ~10 Tage | laut Register HTTP 401 seit 28.07. offen | — |

Secrets sind sauber aus dem Repo gehalten: .gitignore deckt .env, *.env, *.secret,

*.key, *.pem; git log --all -- .env ist leer, die Datei wurde nie committet.

## 1.5 Sync-Wege

Fünf voneinander unabhängige Mechanismen halten den Bestand zusammen:

`nas-selfcommit.sh` — nativ auf der Synology, alle 15 Min, committet und pusht das NAS-Repo. Der einzige erlaubte Git-Schreiber auf /Volumes/daten/jans-ai-hub/.git. Taktgeber liegt im DSM-Aufgabenplaner (root). *NICHT PRÜFBAR ohne sudo; die Wirkung ist belegt: selfcommit-202608.log zeigt 22:44:09 push OK und 22:53:13 push OK.*

`com.jans.git-auto-sync` — alle 300 s auf jeder Station: git pull --rebase --autostash, git add -A, Commit, Push; danach Remote-Task-Hook.

`ch.jans.synctask-runner` — alle 1800 s: sync-tasks/<station>/ abarbeiten, vorher durch sync-task-guard.sh; heikle Tasks nach sync-tasks/freigabe/<station>/.

`remote-tasks/` — Cloud-Sessions legen Shell-Scripts nach pending/<station>/, der auto-sync-Hook führt sie aus, Ergebnisse nach results/.

Cloud-Sync-Dienste — OneDrive (Projekte, SharePoint-Bibliotheken), Dropbox (215 GB), vier Google-Drive-Konten.

## 1.6 Datenflüsse: was kanonisch ist und was Kopie

NAS /Volumes/daten/jans-ai-hub    KANONISCH  skills, agents, rules, commands, wissen, scripts,
                                             templates, docs, logbuch, sync-tasks
  → GitHub                        BACKUP     einziges Off-Site, Push nur vom NAS und den Stationen
  → ~/Developer/jans-ai-hub       SPIEGEL    Lese-Klon; hier NIE geteilte Inhalte editieren
      → .claude/{skills,agents,commands}  SYMLINK zurück aufs NAS
      → .claude/worktrees/*       5 verwaiste Worktrees, 08.05. bis 09.07.

SharePoint / OneDrive             KANONISCH  Projekte, PROJEKT-STAND.md, Output-Ablage
  → OneDrive-FreigegebeneBibliotheken–JANS/   der eine gültige Pfad (15 Einträge)
  → drei weitere OneDrive-Wurzeln, davon zwei leere Namensraum-Leichen

~/.claude/scheduled-tasks/        KANONISCH  Live-Wecker, ausserhalb Git
  → templates/scheduled-tasks/    SPIEGEL    Doku, ausdrücklich nicht Live-Zustand

## 1.7 Architekturdiagramm, Ist-Zustand

flowchart TB
  subgraph EXT["Aussen"]
    GH["GitHub<br/>einziges Off-Site-Backup"]
    SP["SharePoint / M365<br/>Projekte + Output<br/>Speicher voll seit 18.06."]
    CLOUD["claude.ai/code<br/>kein LAN"]
  end

  subgraph NAS["NAS DS918 — kanonische Quelle (93 % voll)"]
    REPO["/volume2/daten/jans-ai-hub<br/>skills · rules · wissen · logbuch"]
    SC["nas-selfcommit.sh<br/>nativ, alle 15 Min<br/>Taktgeber DSM (nicht prüfbar)"]
    QUEUE["sync-tasks/<br/>+ freigabe/ (kein Leser)"]
    RT["remote-tasks/pending"]
  end

  subgraph MINI["Mac Mini — Always-On, designierter Committer"]
    direction TB
    FV{"FileVault AN<br/>kein Auto-Login"}
    LA["12 LaunchAgents<br/>starten erst nach GUI-Login"]
    MOUNT["com.jans.nas-mount<br/>NUR RunAtLoad, keine Wiederholung"]
    SYNC1["git-auto-sync 300 s<br/>schweigt im Leerlauf"]
    NS["nachtschicht<br/>23:30 · 02:30 · 05:30 · 13:30"]
    ST8["8 Scheduled Tasks<br/>nur Training"]
    CP["cockpit x3"]
  end

  subgraph MBP["MacBook Pro — mobil"]
    direction TB
    SYNC2["git-auto-sync 300 s"]
    KEEP["nas-auto-mount 180 s<br/>nas-keepalive 60 s"]
    WQ["widerruf-queue 300 s"]
    ST31["31 Scheduled Tasks<br/>DIE GESAMTE AUFSICHT<br/>hub-chef · logbuch-radar · heartbeat<br/>mahnwesen · zahlungsabgleich · fruehwarnung"]
  end

  FV -.->|"blockiert bis<br/>physischer Login"| LA
  LA --> MOUNT & SYNC1 & NS & CP
  MOUNT -->|smbfs| REPO
  SYNC1 <-->|pull/push| GH
  SYNC2 <-->|pull/push| GH
  SC -->|commit/push| GH
  REPO --> SC
  KEEP -->|smbfs| REPO
  CLOUD -->|Script + push| RT
  RT -->|auto-sync-Hook| SYNC1
  QUEUE --> ST8
  NS --> REPO
  ST31 -->|liest| REPO
  ST31 -->|mailt| SP
  ST31 -->|bexio.env nur hier| SP

  classDef risiko fill:#fff3f3,stroke:#c0392b,stroke-width:2px
  classDef ok fill:#f4f9f4,stroke:#4a7c59
  class FV,MOUNT,ST31,SC risiko
  class GH,REPO ok

# Phase 2 — Bewertung

## 2.1 Neustart-Festigkeit: was einen Mac-Mini-Reboot nicht überlebt

### Die tatsächliche Kette, gemessen

Der Auftrag nennt als Prüffall «gesperrter Schlüsselbund → Git-Sync stumm». Die Messung

zeigt eine andere und ernstere Kette. Der Unterschied ist wichtig, weil er die

Gegenmassnahme verändert.

Was nicht zutrifft (BELEGT): Der GitHub-Zugang hängt nicht am Schlüsselbund.

~/.ssh/id_ed25519 ist ohne Passphrase gespeichert (Header ...bm9uZQAAAARub25l...,

also Cipher none und KDF none; ssh-keygen -y -P "" gelingt). Der Push funktioniert

damit auch ohne entsperrten Keychain und ohne ssh-agent. Passend dazu: der im Plist

gesetzte SSH_AUTH_SOCK=/Users/raphaeljans/.ssh/agent.sock zeigt auf eine Datei, die

nicht existiert (ls → No such file or directory). Der Eintrag ist damit wirkungslos.

Was tatsächlich zutrifft (BELEGT):

fdesetup status → «FileVault is On.»

defaults read /Library/Preferences/com.apple.loginwindow autoLoginUser → Eintrag existiert nicht, also kein Auto-Login (mit FileVault auch nicht sinnvoll setzbar).

Alle 12 JANS-Jobs sind LaunchAgents im User-Kontext. In /Library/LaunchDaemons/ liegt kein einziger JANS-Eintrag.

Daraus folgt zwingend: **Nach einem Stromausfall oder einem erzwungenen Neustart bleibt der

Mac Mini am FileVault-Prompt stehen.** Es startet kein Dienst, kein Mount, keine Nachtschicht,

kein Sync und kein Scheduled Task, bis jemand physisch am Gerät ein Passwort eingibt.

Screen Sharing hilft nicht, weil es selbst erst nach dem Login verfügbar ist. Die Station,

die die Architektur als «Always-On» führt, ist damit genau so verfügbar wie die Anwesenheit

einer Person.

Der 12.08. liefert das Anschauungsmaterial: fünf Reboots zwischen 09:29 und 17:49

(last reboot). Dass laufende Sessions dabei abrissen, folgt unmittelbar; welche konkret,

ist nicht mehr rekonstruierbar (VERMUTET für die einzelnen Sessions, BELEGT für die Reboots).

### Was der Reboot ausserdem zerstört

Alle Job-Logs liegen in `/tmp` (BELEGT). Sämtliche StandardOutPath/StandardErrorPath

der Mini-Jobs zeigen dorthin. /tmp/nas-mount.log, /tmp/nas-mount-error.log und

/tmp/jans-git-sync-err.log tragen alle den Zeitstempel 12. Aug 17:50, also die Boot-Zeit.

Damit ist die Ursachenanalyse eines Absturzes strukturell unmöglich: genau die Zeilen, die

erklären würden, warum der Rechner neu startete, sind der erste Kollateralschaden des

Neustarts.

Kein Nachhol-Mechanismus (BELEGT). Eine Suche nach stale-fire, nachhol, verpasst

und missed in scripts/ liefert einen einzigen, unverwandten Treffer. Ein Scheduled Task,

der während eines Ausfalls fällig war, fällt ersatzlos aus.

### Die Log-Lücke vom 11./12.08. richtig gelesen

.git/auto-sync.log zeigt eine Lücke von 11.08. 05:19:45 bis 12.08. 18:01:31, danach

SKIP: GitHub nicht erreichbar, dann erst 22:15:34 wieder ein PULL.

Diese Lücke ist kein Beweis für einen Ausfall des auto-sync (BELEGT durch Codelektüre):

scripts/git-auto-sync.sh:55-59 schreibt bei «Already up to date» nichts. Da der

NAS-Committer im selben Zeitraum 41 Stunden stillstand (verwaister Rebase-Rest, Chronik

260812), gab es schlicht nichts zu holen. Die Stille ist erklärbar.

Genau das ist der Befund. Ein Mechanismus, der im Leerlauf schweigt, macht seinen eigenen

Totalausfall unsichtbar: ein toter Job und ein ruhiger Tag sehen im Log identisch aus.

Dasselbe gilt für den Sync-Task-Runner (scripts/sync-task-run.sh:105:

[ ${#TASKS[@]} -eq 0 ] && exit 0, stiller Ausstieg ohne Logzeile). Sein

runner-202608.log endet am 07.08. 21:29, bei einem 30-Minuten-Takt. Ob er seither

läuft, ist aus dem Log nicht entscheidbar.

Das ist dieselbe Fehlerfamilie, die heute beim nas-selfcommit geschlossen wurde. Die

Chronik 260812 formuliert sie treffend: «zuerst fragen, was ein Lebenszeichen wirklich

bezeugt». Die Härtung erfasste einen von drei betroffenen Mechanismen.

## 2.2 Single Points of Failure und stille Ausfälle

### SPOF 1 — Der Ausfall einer Station wird von niemandem bemerkt

station-status.sh schreibt den Zustand alle 600 s auf das NAS. Es gibt **keinen Leser,

der die Frische prüft** (BELEGT): eine Suche nach station-status in scripts/, skills/

und commands/ liefert nur das Script selbst, das Setup-Dokument und den interaktiven

Slash-Command. skills/hub-chef/SKILL.md enthält keinen Treffer auf station-status,

stale, veraltet oder erreichbar. Die drei vorhandenen Wächter

(kontingent-waechter.sh, speicher-waechter.sh, vollgas-monitor-build.sh) messen

Ressourcen der eigenen Station.

Fällt der Mini aus, schreibt er keinen Status mehr, und niemand vermisst ihn.

### SPOF 2 — Die gesamte Aufsicht läuft auf der mobilen Station

31 der 39 Scheduled Tasks liegen auf dem MacBook Pro, darunter jeder Melde- und

Kontrollkanal: Tagesbriefing, Fristen-Radar, Heartbeat, Mahnwesen, Zahlungsabgleich,

Kontingent-Frühwarnung, Wissens-Chef. Der Mini trägt acht reine Trainingsläufe.

Die Architektur hat die Rollen vertauscht: Die Arbeit liegt auf der zuverlässigen Station,

die Aufsicht auf der unzuverlässigen. Verschärfend kommt die Wechselseitigkeit hinzu:

fällt das MacBook aus, fällt die Aufsicht über den Mini mit aus, und der Mini bemerkt es

nicht (SPOF 1). Es gibt keinen Punkt im System, an dem der Ausfall des jeweils anderen

sichtbar würde.

Auch die Reparaturwege hängen daran: ch.jans.widerruf-queue, die Umsetzung des

Widerrufsfensters aus der Whitelist v2, läuft nur auf dem MacBook. Erzeugt der Mini eine

Aussenwirkung mit Widerrufsfenster, verarbeitet die Queue niemand, solange das MacBook

geschlossen ist (VERMUTET; das Zusammenspiel wurde nicht durchgespielt).

### SPOF 3 — Der NAS-Mount auf dem Mini kennt keine Wiederherstellung

com.jans.nas-mount.plist hat RunAtLoad, aber kein `StartInterval`: er läuft genau

einmal pro Login. Der Befehl selbst ist ein osascript mit try ... end try, das jeden

Fehler verschluckt und nach /tmp/nas-mount.log genau ein Wort schreibt (file daten:).

Das MacBook Pro besitzt für denselben Zweck zwei Jobs: com.jans.nas-auto-mount alle

180 s und com.jans.nas-keepalive alle 60 s. Die belastbarere Lösung existiert also bereits

und liegt auf der falschen Station.

Bricht der Mount auf dem Mini weg, arbeiten Nachtschicht, Trainings-Tasks und

Sync-Task-Runner gegen leere Pfade weiter, ohne Meldung.

### SPOF 4 — Zwei Connectoren sind stationsgebunden oder tot

~/.bexio.env liegt ausschliesslich auf dem MacBook Pro. Jede bexio-gestützte Arbeit

(mahnwesen, zahlungsabgleich, kostenkontrolle, der bexio-Teil des hub-chef) ist

damit an die mobile Station gebunden. ~/.zefix.env fehlt auf beiden Stationen: der

Zefix-Connector steht im Werkzeug-Index und in der Wege-Logik, ist aber unbenutzbar.

### SPOF 5 — Speicher an zwei Stellen nahe der Grenze

NAS /volume2: 93 % belegt, 477 G frei (df -h). SharePoint: seit 18.06.2026 als voll

gemeldet (logbuch/fristen.md:1053, «1055.04 / 1054 GB», Status offen). Der SharePoint-Wert

stammt aus dem Register, nicht aus einer Live-Messung dieses Laufs (BELEGT als

Registereintrag, aktueller Stand NICHT PRÜFBAR ohne eigene Abfrage).

Beide sind Ziel des täglichen Output-Flusses. Läuft eines voll, scheitern Ablage und

Commit gleichzeitig.

### SPOF 6 — `station-status` blockiert an einem `find` über OneDrive

Während des Audits lief station-status.sh write in den 120-Sekunden-Timeout. Ursache

gemessen: PID 13193,

find .../OneDrive-FreigegebeneBibliotheken–JANS/AR - 01 Projekte -type f -mmin -720,

Laufzeit 6:07 Minuten und weiter. Die Stelle ist scripts/station-status.sh:64.

Zwei Probleme in einer Zeile: Der Job läuft alle 600 s, ein Lauf kann länger dauern als

sein Takt (Überlappung ohne Lock). Und das Glob "$od"/OneDrive*/AR* trifft alle

OneDrive-Wurzeln, auch die zwei leeren Namensraum-Leichen aus 2.3.

## 2.3 Schutzlücken: was der Guard nicht abdeckt

### Lücke 1 — Der Guard schützt nur einen einzigen Kanal

sync-task-guard.sh prüft Sync-Tasks. Er greift nicht bei interaktiven Sessions, nicht

bei Nachtschicht-Läufen, nicht bei Remote-Tasks aus der Cloud und nicht bei manueller

Arbeit an der Kommandozeile. Genau die riskantesten Eingriffe laufen aber typischerweise

interaktiv, weil sie ad hoc entstehen.

### Lücke 2 — Der OneDrive-Eingriff vom 08.08.2026, Beleg für Lücke 1

~/OneDrive-Quarantaene-260808 enthält 2.8 GB und wurde am 08.08. zwischen 17:47 und

20:41 angelegt (ls -la). Darin liegen:

fileprovider-store/ und domainscache.plist-260808: Systeminterna des macOS-FileProviders

echte Projektdaten: JANS - AR - 01 Projekte, JANS - IMMO - 01 JANS Bewertung, JANS - IMMO - 02 UBS FS und JANS - IMMO - 02 UBSFS (zwei Varianten desselben Ordners, die zweite vom 07.08.), vier weitere IMMO-Ordner, zwei Projekt-Bibliotheken

vier Symlinks auf mehrfach verdoppelte CloudStorage-Pfade

Der Reststand im Namensraum ist bis heute sichtbar: Neben dem gültigen

OneDrive-FreigegebeneBibliotheken–JANS/ (15 Einträge) existieren

OneDrive-FreigegebeneBibliotheken–OneDrive-FreigegebeneBibliotheken–OneDrive-FreigegebeneBibliotheken–JANS2/

und dieselbe Kette mit einer vierten Verdoppelung und dem Suffix « 2», beide leer.

Der entscheidende Befund ist nicht der Eingriff, sondern seine Unsichtbarkeit. Eine

Volltextsuche über rules/, logbuch/ und docs/ nach «OneDrive-Quarantaene» und

«260808» liefert keinen einzigen Eintrag. Die einzigen Treffer im ganzen Hub sind zwei

Remote-Task-Scripts von heute (remote-tasks/done/20260812-onedrive-status-check*.sh),

die den Ordner lediglich auf Existenz prüfen. Weder logbuch/LOGBUCH.md noch

logbuch/fristen.md noch rules/betrieb-chronik.md kennen den Vorgang.

Damit gilt: Der riskanteste Eingriff der vergangenen Woche (Chirurgie am Namensraum des

Systems, das die gesamte Projektablage trägt, mit 2.8 GB verschobener Projektdaten) lief

ohne Guard, ohne Freigabe, ohne Chronikeintrag und ohne Fristen-Registerzeile. Er ist heute

nur noch daran erkennbar, dass ein Ordner im Home-Verzeichnis liegt.

Ob die quarantänierten Daten vollständig in der Cloud vorhanden sind, wurde in diesem

Lauf nicht verifiziert (NICHT PRÜFBAR ohne Abgleich gegen SharePoint). Die zwei

Varianten UBS FS / UBSFS legen nahe, dass mindestens ein Ordner in zwei Ständen

existiert (VERMUTET).

### Lücke 3 — Die Freigabe-Queue hat keinen Leser

sync-tasks/freigabe/macbook-pro/20260811-230347_NAS-Committer-entsperren...md liegt seit

11.08. 23:03, also knapp 24 Stunden. Die Chronik 260812 benennt das Problem selbst

(«eine Freigabe-Queue, die niemand liest, ist ein Wartezimmer ohne Arzt») und lässt es

ausdrücklich offen. Der Task ist inzwischen gegenstandslos, aber niemand räumt ihn weg,

und beim nächsten echten Fall wiederholt sich der Ablauf.

Die Wirkung ist paradox: Der Guard funktionierte fehlerfrei, und gerade deshalb stand

die Sync-Kette 41 Stunden. Ein Schutz, dessen Ausgang niemand kontrolliert, verwandelt jede

heikle Störung in eine Störung von unbestimmter Dauer.

### Lücke 4 — Die Scheduled-Task-Registry ist von den Sessions aus nicht steuerbar

Belegt im Logbuch (08.08., «Stale-Fire»): Die Deaktivierung vom 03.08. setzte nur den

Beschreibungstext, nicht den App-internen Scheduler-Eintrag; die Task feuerte weiter.

templates/scheduled-tasks/README.md erklärt den Spiegel selbst zur Doku ohne

Live-Anspruch, und Rule modellwahl-routine Ziffer 4 hält fest, dass auch das Feld

model: keine gemessene Wirkung hat.

Damit existiert eine Klasse von Konfiguration, die dokumentiert werden kann, aber nicht

steuerbar und nicht prüfbar ist. Jede Aussage über den Takt des Systems steht unter

diesem Vorbehalt.

## 2.4 Doppelspurigkeiten und unnötige Komplexität

### Fünf Sync-Mechanismen für eine Aufgabe

nas-selfcommit, git-auto-sync, synctask-runner mit Commit-Anfragen, remote-tasks,

dazu die Cloud-Sync-Dienste. Jeder hat seine Berechtigung, aber die Zahl der Zustände,

in denen sie sich gegenseitig blockieren können, wächst quadratisch. Der Vorfall

11./12.08. ist genau so entstanden: git-auto-sync erzeugte mit pull --rebase --autostash

den Rebase-Rest, den nas-selfcommit als echten Rebase deutete und 178 Mal umging.

### Der Nachtschicht-Guard ist Prosa statt Code

scripts/nachtschicht-run.sh:126 ist ein einziger Absatz von rund 4'000 Zeichen, der die

Ziel-Auswahl der Lern-Loops regelt. Er enthält verschachtelt: eine Ausschlussliste mit vier

KBs samt Begründung, eine «RUECKNAHME 05.08.2026» für projekt-lessons, eine «KORREKTUR

04.08.2026», die eine früher genannte Begründung widerruft, Wiederaufnahmebedingungen und

den Hinweis, im Zweifel die Registry nicht selbst abzufragen.

Diese Logik ist real und richtig hergeleitet. Aber sie ist als Fliesstext im Prompt nicht

testbar, nicht diffbar und nicht maschinell prüfbar. Jede weitere Korrektur verlängert den

Absatz. Der «Doppelarbeit-Guard» im selben Abschnitt trägt bereits den Vermerk «KORRIGIERT

29.07.2026», weil eine dort behauptete zweite Schicht seit dem 29.07. nicht mehr existiert.

### Elf abgelöste Plists und fünf verwaiste Worktrees

~/Library/LaunchAgents/ trägt elf .bak-*/.disabled-*-Dateien neben den zwölf aktiven.

git worktree list zeigt fünf Worktrees unter .claude/worktrees/ (08.05. bis 09.07.,

vier davon detached HEAD, zusammen 792 K). Der Schaden ist gering, aber Rule

sync-kanonische-quelle verbietet ausdrücklich Edits in Worktrees: jeder stehengelassene

Worktree ist eine Falle für die nächste Session, die ihn zufällig öffnet.

### Regel und Praxis divergieren beim auto-sync

Rule git-auto-push.md schreibt vor: «git add <spezifische Dateien> (keine -A, keine

.)». scripts/git-auto-sync.sh:67 führt git add -A aus. Da .gitignore alle

Secret-Muster abdeckt und .env nachweislich nie committet wurde, ist das **kein akutes

Sicherheitsrisiko**, aber es ist eine Regel, die im laufenden Betrieb nicht gilt, und

solche Regeln erodieren die Verbindlichkeit der übrigen.

### Git-Identität nicht gesetzt

git config user.name und user.email sind weder lokal noch global gesetzt. Jeder

auto-sync-Commit erzeugt die Git-Warnung «Your name and email address were configured

automatically» (im Log mitprotokolliert) und trägt raphaeljans@Macmini.local. Kosmetisch,

aber es verrauscht das Log und erschwert die Zuordnung in der History.

# Risikoliste

Sortiert nach Schadenserwartung. Jeder Eintrag nennt vier Dinge: die Fundstelle, an der

der Befund nachprüfbar ist, das Szenario, das ihn auslöst, das Schadensbild und den

Belegstatus. Blockform statt Tabelle, weil eine sechsspaltige Tabelle im A4-Hochformat

Wörter mitten im Wort trennt (Rule dokument-layout-standard).

R1 — Mac Mini startet nach einem Reboot nicht selbständig durch · BELEGT

Fundstelle: fdesetup status = «FileVault is On»; autoLoginUser nicht gesetzt; alle 12 Jobs

in ~/Library/LaunchAgents/; last reboot mit 5 Neustarts am 12.08.

Szenario: Stromausfall, macOS-Update oder Kernel-Panic in Abwesenheit.

Schaden: Nachtschicht, 8 Trainings-Tasks, Sync, Mount und Cockpit stehen bis zum physischen

Login. Bei Abwesenheit tagelang.

R2 — Der Ausfall einer Station wird von niemandem bemerkt · BELEGT

Fundstelle: kein Leser der Dateien station-status/*.md; skills/hub-chef/SKILL.md ohne

Frische-Prüfung.

Szenario: R1 tritt ein, oder das MacBook bleibt zu.

Schaden: Der Ausfall wird erst beim nächsten manuellen Blick entdeckt. Fristen laufen

unbeobachtet weiter.

R3 — Die gesamte Aufsicht läuft auf der mobilen Station · BELEGT

Fundstelle: templates/scheduled-tasks/ mit 31 Tasks auf dem MacBook gegen 8 auf dem Mini.

Szenario: MacBook geschlossen, unterwegs oder Akku leer.

Schaden: Kein Tagesbriefing, kein Fristen-Radar, kein Mahnwesen, keine

Kontingent-Frühwarnung. Zugleich ist R2 blind.

R4 — Riskante Eingriffe laufen ausserhalb des Guards und hinterlassen keine Spur · BELEGT

Fundstelle: ~/OneDrive-Quarantaene-260808 mit 2.8 GB; kein einziger Treffer in rules/,

logbuch/ und docs/.

Szenario: interaktive Reparatur an Cloud-Sync, FileProvider, Keychain oder Systemdiensten.

Schaden: Datenverlust oder Divergenz ohne Rekonstruktionsmöglichkeit. Zwei Varianten

desselben OneDrive-Ordners liegen bereits vor.

R5 — Ein Log ist kein Lebenszeichen · BELEGT

Fundstelle: scripts/git-auto-sync.sh:55-59; scripts/sync-task-run.sh:105;

runner-202608.log endet am 07.08. bei 30-Minuten-Takt.

Szenario: ein Job stirbt oder wird nie geladen.

Schaden: Der Totalausfall sieht aus wie ein ruhiger Tag. Erkennung erst über den

Folgeschaden.

R6 — Der NAS-Mount auf dem Mini kennt keine Wiederherstellung · BELEGT

Fundstelle: com.jans.nas-mount.plist mit RunAtLoad, ohne Intervall, mit try … end try;

das MacBook hat für dieselbe Aufgabe zwei Jobs.

Szenario: SMB-Timeout, NAS-Neustart, Netzwerkunterbruch.

Schaden: Nachtschicht und Loops arbeiten gegen leere Pfade weiter, ohne Meldung.

R7 — Die Freigabe-Queue hat keinen Leser · BELEGT

Fundstelle: sync-tasks/freigabe/macbook-pro/20260811-230347_NAS-Committer-entsperren…md,

24 Stunden alt; Chronik 260812.

Szenario: der Guard hält einen Task korrekt zurück.

Schaden: Die Störung verlängert sich unbegrenzt. Real eingetreten: 41 Stunden

Sync-Stillstand.

R8 — Speicher an zwei Stellen nahe der Grenze · BELEGT für das NAS, Registereintrag für SharePoint

Fundstelle: df -h /volume2 mit 93 %; logbuch/fristen.md:1053 für SharePoint, seit

18.06. offen.

Szenario: normales Wachstum der Loop-Ausgaben.

Schaden: Commit und Output-Ablage scheitern gleichzeitig, die Loops schreiben ins Leere.

R9 — Post-mortem unmöglich, weil die Logs in `/tmp` liegen · BELEGT

Fundstelle: alle StandardErrorPath der Mini-Jobs; Zeitstempel 12. August 17:50, also

die Boot-Zeit.

Szenario: jeder unerklärte Neustart.

Schaden: Die Ursache ist nicht rekonstruierbar, derselbe Fehler wiederholt sich.

R10 — `station-status` blockiert an einem `find` über OneDrive · BELEGT

Fundstelle: scripts/station-status.sh:64; PID 13193 mit 6:07 Minuten Laufzeit bei einem

Takt von 600 s.

Szenario: OneDrive materialisiert Dateien oder hängt.

Schaden: überlappende Läufe, veralteter Status, zusätzliche Last. Verschärft R2.

R11 — Die Scheduled-Task-Registry ist nicht steuerbar, die Doku divergiert · BELEGT

Fundstelle: Logbuch 08.08. «Stale-Fire»; templates/scheduled-tasks/README.md; Rule

modellwahl-routine, Ziffer 4.

Szenario: eine Task deaktivieren, ein Modell setzen, einen Takt ändern.

Schaden: Die Änderung wirkt nicht, gilt aber als erledigt. Kosten und Läufe laufen weiter.

R12 — bexio nur auf einer Station, Zefix auf keiner · BELEGT

Fundstelle: ~/.bexio.env fehlt auf dem Mini, ~/.zefix.env fehlt auf beiden Stationen.

Szenario: Debitoren-Arbeit vom Mini aus, oder eine Firmenprüfung.

Schaden: Die bexio-Skills scheitern auf dem Mini. Der Zefix-Connector ist unbenutzbar,

obwohl er im Werkzeug-Index steht.

R13 — Fünf Sync-Mechanismen blockieren sich gegenseitig · BELEGT

Fundstelle: Chronik 260811 und 260812. Das pull --rebase --autostash erzeugt den Rest,

den nas-selfcommit danach 178 Mal umgeht.

Szenario: gleichzeitiger Zugriff zweier Mechanismen.

Schaden: Sync-Stillstand mit uncommitteter Loop-Arbeit. Real eingetreten: 44 Dateien aus

1.5 Tagen.

R14 — Steuerungslogik steht als Prosa im Prompt · BELEGT

Fundstelle: scripts/nachtschicht-run.sh:126, rund 4'000 Zeichen mit eingebetteten

Korrekturen und Rücknahmen.

Szenario: jede weitere Takt-Entscheidung.

Schaden: nicht testbar, nicht diffbar. Widersprüche fallen erst im Lauf auf.

R15 — Regel und Praxis divergieren beim `git add -A` · BELEGT

Fundstelle: Rule git-auto-push.md gegen scripts/git-auto-sync.sh:67.

Szenario: eine neue, noch nicht ignorierte Datei im Repo.

Schaden: kein akutes Secret-Risiko, da .gitignore alle Muster deckt und .env nie

committet wurde. Es erodiert aber die Verbindlichkeit der übrigen Rules.

R16 — Verwaiste Worktrees und tote Plists · BELEGT

Fundstelle: git worktree list mit 5 Einträgen ab 08.05.; 11 .bak- und

.disabled-Plists.

Szenario: eine Session öffnet zufällig einen Worktree.

Schaden: Edit am falschen Ort, entgegen Rule sync-kanonische-quelle.

R17 — Die Git-Identität ist nicht gesetzt · BELEGT

Fundstelle: git config user.name ist leer, lokal wie global; Warnung in auto-sync.log.

Szenario: jeder auto-sync-Commit.

Schaden: Das Log verrauscht, die Zuordnung in der History wird erschwert.

# Massnahmen

Priorisiert nach Nutzen je Aufwand. Jede Massnahme nennt den konkreten Umsetzungsort.

Keine davon wurde in diesem Lauf ausgeführt: der Auftrag war ein Audit, und mehrere

Massnahmen berühren Persistenz, Systemdienste und Freigabe-Mechanik.

## Priorität A — hoher Nutzen, kleiner Aufwand

A1 — Wechselseitiger Stations-Watchdog *(gegen R1, R2, R3)*

Ein Script scripts/stationen-watchdog.sh liest station-status/<gegenstation>.md, vergleicht

den Zeitstempel mit der Gegenwart und meldet ab einer Schwelle (Vorschlag: 60 Min für den

Mini, 24 h für das MacBook, weil mobil). Einhängen an zwei Stellen: als Check 13 im Skill

heartbeat und als Pflichtzeile im Tagesbriefing des Skills hub-chef. Zusätzlich ein

LaunchAgent ch.jans.stationen-watchdog auf beiden Stationen (Intervall 1800 s), damit

die Erkennung nicht selbst an der ausgefallenen Station hängt. Aufwand: ein halber Tag.

A2 — Lebenszeichen statt Stille *(gegen R5)*

In scripts/git-auto-sync.sh nach Zeile 59 und in scripts/sync-task-run.sh vor Zeile 105

je eine Herzschlag-Zeile schreiben (OK: nichts zu tun), aber nur einmal pro Stunde, damit

das Log nicht zuläuft. Alternativ eine touch-Datei je Job unter

logbuch/heartbeat/<job>.stamp, deren Alter A1 mitprüft. Die zweite Variante ist sauberer,

weil sie den Puls vom Inhalt trennt. Aufwand: zwei Stunden.

A3 — Job-Logs aus `/tmp` herausnehmen *(gegen R9)*

StandardOutPath/StandardErrorPath aller zwölf Mini-Plists auf

~/Library/Logs/jans/<label>.log umstellen, dazu eine Rotation im bestehenden

ch.jans.transcript-rotation. Damit überlebt die Fehlerursache den Neustart.

Aufwand: eine Stunde. Berührt LaunchAgents, also Freigabe-pflichtig.

A4 — NAS-Mount auf dem Mini nachziehen *(gegen R6)*

Die auf dem MacBook bereits bewährten Jobs com.jans.nas-auto-mount (180 s) und

com.jans.nas-keepalive (60 s) auf den Mac Mini übernehmen und com.jans.nas-mount

ersetzen. Der Code existiert (scripts/ensure-nas-mounted.sh, scripts/nas-keepalive.sh

sind im Repo). Aufwand: eine Stunde. Freigabe-pflichtig (Persistenz).

A5 — Freigabe-Queue im Tagesbriefing *(gegen R7)*

Skill hub-chef um eine Pflichtzeile ergänzen: jede Datei in sync-tasks/freigabe/**, die

älter als 12 h ist, erscheint im Briefing mit Alter und Titel. Die Chronik 260812 schlägt

das bereits vor, es ist nur nicht gebaut. Zusätzlich in sync-tasks/README.md festhalten,

wer die Queue liest. Aufwand: eine Stunde.

A6 — `find` in `station-status.sh` entschärfen *(gegen R10)*

Zeile 64: Glob auf den einen gültigen Pfad einschränken statt OneDrive*, ein

-maxdepth 4 setzen und den Aufruf mit einer Zeitbegrenzung versehen. Zusätzlich ein

Lock analog zu sync-task-run.sh:74, damit sich Läufe nicht überlappen.

Aufwand: eine Stunde.

A7 — Git-Identität setzen *(gegen R17)*

git config --global user.name "Raphael Jans" und

git config --global user.email "rj@raphaeljans.ch" auf beiden Stationen.

Aufwand: fünf Minuten.

A8 — Takt-Aussagen nachmessen statt dokumentieren *(gegen R11)*

Für die nicht steuerbare Scheduled-Task-Registry gibt es keine technische Lösung von der

Session aus. Was es gibt, ist eine Beweispflicht. Ein Script

scripts/task-takt-nachweis.sh liest logbuch/laeufe/*.jsonl und listet je Task den

letzten tatsächlichen Lauf; die Differenz zwischen behauptetem Takt (aus dem Spiegel) und

gemessenem Lauf ist der Befund. Einhängen in den Skill heartbeat und in den bestehenden

Task arbeits-weiche-review. Ergänzend eine Zeile in Rule modellwahl-routine, die den

Grundsatz verallgemeinert: eine Takt- oder Deaktivierungsänderung gilt erst als erledigt,

wenn der ausbleibende beziehungsweise erfolgte Lauf gemessen ist. Aufwand: ein halber Tag.

## Priorität B — hoher Nutzen, mittlerer Aufwand

B1 — Aufsicht auf die Always-On-Station verlegen *(gegen R3)*

Die Melde- und Kontroll-Tasks hub-chef-taeglich, logbuch-radar, heartbeat-daily,

mahnwesen-verzugscheck, zahlungsabgleich-check, vollgas-fruehwarnung und

vollgas-chef-radar vom MacBook Pro auf den Mac Mini umziehen. Vorbedingung ist A4 und der

Umzug von ~/.bexio.env (siehe B3). Der Umzug muss in der Claude-Code-App erfolgen, weil die

Registry von Sessions aus nicht steuerbar ist (R11). Das ist Handarbeit, aber einmalig.

Die Trainings-Tasks bleiben, wo sie sind. Aufwand: ein halber Tag, davon der grössere Teil

Nachmessen, dass die Tasks am neuen Ort wirklich feuern.

B2 — Neustart-Festigkeit entscheiden *(gegen R1)*

Hier gibt es keine kostenlose Lösung, sondern eine Abwägung, die Raphael treffen muss.

Drei gangbare Wege:

FileVault auf dem Mini abschalten. Der Mini steht im Büro, die kritischen Daten liegen auf dem NAS und in M365, nicht auf seiner Platte. Danach trägt ein autoLoginUser-Eintrag den Rechner bis zur Desktop-Session, und alle LaunchAgents starten. Sicherheitsabwägung: physischer Zugriff auf das Gerät würde die lokale Platte lesbar machen. Aufwand: 30 Minuten.

Die kritischen Jobs zu LaunchDaemons machen (/Library/LaunchDaemons/, root). Sie starten dann vor dem Login. Das löst FileVault nicht: der Rechner bleibt trotzdem am Prompt stehen. Nur sinnvoll in Kombination mit dem ersten Weg.

`sudo fdesetup authrestart` als Standard für geplante Neustarts verwenden. Das hilft bei bewussten Reboots (also den fünf von heute), nicht beim Stromausfall.

Empfehlung: Weg eins plus A4, weil er als einziger den Stromausfall abdeckt. Umsetzungsort:

scripts/workstation-setup bzw. der Skill workstation-setup, dazu ein Eintrag in

rules/betrieb-chronik.md.

B3 — Credentials vereinheitlichen *(gegen R12)*

~/.bexio.env auf den Mac Mini bringen (Voraussetzung für B1), ~/.zefix.env neu

beschaffen oder den Zefix-Connector aus connectors/README.md und connectors/WEGE.md

als «Zugang fehlt» kennzeichnen. Ergänzend: scripts/wege-doctor.sh um eine Prüfung

erweitern, die je Connector das Vorhandensein seines Auth-Artefakts meldet. Dann fällt

eine fehlende Datei beim nächsten Wege-Radar auf, nicht erst beim Einsatz.

Secrets nie ins Repo, Übertragung von Hand. Aufwand: eine Stunde.

B4 — Schutzschwelle auf riskante Eingriffe ausdehnen *(gegen R4)*

Der Kern des OneDrive-Befunds ist nicht, dass der Eingriff falsch war, sondern dass er keine

Spur hinterliess. Zwei Bausteine:

Meldepflicht statt Guard. Eine neue Rule (Vorschlag rules/eingriffs-protokoll.md, importiert) verpflichtet jede Session, die an Cloud-Sync-Namensräumen, FileProvider, Keychain, launchd oder Systemdiensten arbeitet, im selben Lauf einen datierten Eintrag in rules/betrieb-chronik.md und eine Zeile in logbuch/fristen.md zu setzen, samt Pfad des quarantänierten Materials und der Frage, was noch zu prüfen ist. Das ist billiger als ein Guard und deckt alle Kanäle ab, auch die interaktiven.

Guard-Muster ergänzen. In scripts/sync-task-guard.sh die Muster um CloudStorage, FileProvider, fileprovider, domainscache, security  (Keychain), fdesetup, launchctl und defaults write /Library erweitern. Nach der Lehre aus Chronik 260811 jedes neue Muster einmal relativ und einmal über ssh durchdenken. Aufwand: ein halber Tag.

B5 — OneDrive-Namensraum abschliessend bereinigen *(gegen R4)*

Erst prüfen, dann räumen. Schritt eins: Abgleich der 2.8 GB in

~/OneDrive-Quarantaene-260808 gegen SharePoint, insbesondere die zwei Varianten

JANS - IMMO - 02 UBS FS und UBSFS. Schritt zwei: die zwei leeren, verdoppelten

CloudStorage-Wurzeln entfernen. Schritt drei: Chronikeintrag nachtragen, damit der Vorgang

vom 08.08. dokumentiert ist. Nicht unbeaufsichtigt, nicht als Sync-Task: dieser Eingriff

gehört interaktiv, mit Raphael am Bildschirm. Aufwand: zwei Stunden.

## Priorität C — mittlerer Nutzen, grösserer Aufwand

C1 — Sync-Wege reduzieren *(gegen R13)*

Der Vorfall 11./12.08. entstand am Zusammentreffen von git-auto-sync (`pull --rebase

--autostash) und nas-selfcommit`. Zu prüfen: ob der auto-sync auf dem Mini überhaupt

--autostash braucht, oder ob --ff-only mit sauberem Abbruch genügt. Umsetzungsort

scripts/git-auto-sync.sh:45. Vorher die Chronik 260811/260812 lesen, es gibt eine

Vorgeschichte. Aufwand: ein Tag inklusive Test beider Fälle.

C2 — Nachtschicht-Auswahl aus dem Prompt in Code *(gegen R14)*

Die Ausschlussliste aus nachtschicht-run.sh:126 in eine maschinenlesbare Datei überführen

(Vorschlag logbuch/loops/taktgeber.tsv: KB, Taktgeber, Status, Entscheiddatum, Begründung).

Das Script liest sie und stellt dem Lauf nur noch die gültigen Ziele vor. Der Prompt

schrumpft auf die Regel, die Daten werden diffbar. Aufwand: ein Tag.

C3 — Aufräumen *(gegen R16)*

git worktree prune plus Entfernen der fünf Verzeichnisse unter .claude/worktrees/;

die elf .bak/.disabled-Plists nach ~/Library/LaunchAgents/_archiv-260812/ verschieben,

nicht löschen. Aufwand: 30 Minuten.

C4 — Regel an die Praxis angleichen *(gegen R15)*

Entweder git-auto-sync.sh:67 auf gezieltes git add umstellen, oder Rule

git-auto-push.md um einen Absatz ergänzen, der den automatischen Sync ausdrücklich vom

-A-Verbot ausnimmt und begründet, warum das hier vertretbar ist (.gitignore-Abdeckung

belegt). Die zweite Variante ist ehrlicher und billiger. Aufwand: 30 Minuten.

C5 — Speicher-Frühwarnung *(gegen R8)*

Skill heartbeat um eine NAS-Speicher-Messung erweitern (ssh diskstation… df -h /volume2),

Schwelle 90 % warnen, 95 % als Befund melden. Der SharePoint-Punkt liegt seit 18.06. im

Register und braucht einen Entscheid Raphaels (aufstocken oder aufräumen), nicht eine

weitere Messung. Aufwand: eine Stunde.

# Was dieser Audit nicht geprüft hat

Der Vollständigkeit halber, damit die Lücken nicht als Entwarnung gelesen werden:

Inhaltlicher Abgleich der OneDrive-Quarantäne gegen SharePoint. Ob die 2.8 GB vollständig in der Cloud liegen, ist offen (Massnahme B5).

Der Taktgeber des NAS-Selfcommit. Der DSM-Aufgabenplaner ist ohne sudo nicht lesbar. Belegt ist nur die Wirkung, nicht die Konfiguration.

Der aktuelle SharePoint-Speicherstand. Übernommen aus logbuch/fristen.md:1053 (Stand 18.06.2026), nicht live gemessen.

Das Zusammenspiel von Widerrufsfenster und Stationen. Dass ch.jans.widerruf-queue nur auf dem MacBook läuft, ist belegt; welche Folge das für eine auf dem Mini erzeugte Aussenwirkung hat, wurde nicht durchgespielt.

Die Live-Registry der Scheduled Tasks. Sie ist von der Session aus nicht abfragbar (R11). Alle Aussagen zu Takten stützen sich auf den Spiegel, der ausdrücklich Doku ist.

Ob `ch.jans.synctask-runner` seit dem 07.08. tatsächlich läuft. Der Job ist geladen, aber sein Log schweigt im Leerlauf (R5). Nach Massnahme A2 wäre das beantwortbar.

# Kernaussage

Der Hub ist im Normalbetrieb belastbar, und seine Selbstheilung funktioniert dort, wo sie

gebaut wurde: die Sync-Kette lief während dieses Audits sauber, der Wege-Radar meldete

Exit 0, alle zwölf Heartbeat-Checks waren grün.

Die Schwächen liegen alle an derselben Stelle: **Das System erkennt seine eigenen Ausfälle

nicht.** Ein toter Job schweigt genau wie ein arbeitsloser. Eine ausgefallene Station

verschwindet, ohne vermisst zu werden. Ein zurückgehaltener Reparatur-Task wartet, bis

jemand zufällig hinsieht. Ein Eingriff neben den vorgesehenen Bahnen hinterlässt einen

Ordner im Home-Verzeichnis und sonst nichts.

Die heutige Härtung des nas-selfcommit hat den ersten dieser vier Fälle gelöst. Die

Massnahmen A1, A2 und A5 lösen die übrigen drei, mit zusammen etwa einem Arbeitstag.

Der Prüffall vom 12.08. trägt dabei eine Korrektur in sich, die über ihn hinausweist:

Nicht der Schlüsselbund blockiert den Git-Sync. Der SSH-Key liegt ohne Passphrase vor.

Blockiert wird der ganze Rechner, weil FileVault ohne Auto-Login vor allen LaunchAgents

steht. Die Station, die die Architektur «Always-On» nennt, ist genau so verfügbar wie die

Anwesenheit einer Person vor dem Gerät.