# JANS AI Zentrum

Anfrage an KI- und IT-Ingenieure: Neubau der IT-Architektur eines KI-gestützten Architekturbüros

Raphael Jans Architekten ETH/SIA · Grubenstrasse 37 · 8045 Zürich · Stand 19.09.2026 · Vertraulich

## 01 Worum es geht

01.1 Ausgangslage. Das Büro betreibt seit März 2026 eine selbst gebaute KI-Betriebsumgebung. Sie trägt Studien, Bauleitung, Korrespondenz, Buchhaltung und den Aufbau von Fachwissen: 51 Skills, 43 Agenten, 19 Wissensbasen, 19 Anbindungen an Umsysteme, rund 40 geplante Routinen auf drei Macs, einem NAS, Microsoft 365 und bexio. Gebaut hat sie der Inhaber zusammen mit der KI (Claude Code), ohne IT-Fachperson.

01.2 Was gesucht ist. Ein KI- und IT-Ingenieur, der die IT-Architektur darunter fachgerecht neu baut und danach betreut: das JANS AI Zentrum, ein Plattform-Hub mit mehreren Fach-Hubs. Die KI baut weiterhin die Fachinhalte, die Plattform darunter kommt künftig vom Spezialisten.

01.3 Was bleibt, was ersetzt wird. Die Fachsubstanz bleibt und liegt plattformneutral als Markdown und Code vor. Ersetzt wird der gewachsene «Betriebs-Klebstoff»: Dateifreigabe als Rückgrat der Automatik, Eigenbau-Sync, mehrere parallele Scheduler, selbst geschriebene Wächter, Schutz über Regeln statt über Technik.

01.4 Ein kleiner Kern zuerst. Stufe 1 beseitigt die kritischen Befunde einer vorliegenden Ist-Analyse auf möglichst wenig neuer Infrastruktur: ein Host, eine Datenbank, wenige gemanagte Dienste mit Standort Schweiz oder EU. Ausbaustufen folgen nur bei geschäftlichem Auslöser. Es ist ein mehrmonatiges Vorhaben, bestellt wird in Tranchen.

## 02 Leistungspakete

02.1 Übersicht. Offeriert wird je Paket. Beauftragt wird zuerst nur AP0. AP0 bis AP10 bilden Stufe 1. AP11 bis AP14 (Studio-Hosting, Wissenssuche, Integrations-Hub, Team und Mandanten) sind Ausbaupakete.

| Nr. | Paket | Nr. | Paket |
| --- | --- | --- | --- |
| AP0 | Audit, Zielarchitektur, Sofortmassnahmen | AP6 | Job-System und Agenten-Laufzeit |
| AP1 | Host, Netz, Geräte | AP7 | Agentische Sicherheit und Freigabeschicht |
| AP2 | Backup, Restore, Notfallhandbuch | AP8 | Datenschutz nach DSG |
| AP3 | Monitoring und Alarm | AP9 | Delivery: Review, CI, Evals |
| AP4 | Secrets und Least Privilege | AP10 | Rückbau, Übergabe, Wartung |
| AP5 | Daten und Sync |  |  |

02.2 Randbedingungen. macOS bleibt für CAD, Render und Layout, Microsoft 365 und bexio bleiben, Claude bleibt die KI-Engine. Schweizer DSG, ein Teil der Bauherrschaften stellt erhöhte Anforderungen an Vertraulichkeit. Das Büro hat keine IT-Fachperson und sucht eine Lösung mit Wartungsvertrag. Umbau in Etappen mit Parallelbetrieb und Haltepunkten, die laufenden Bauprojekte dürfen nicht stehen.

## 03 Gesuchtes Profil

03.1 Muss. Erfahrung mit agentischen Systemen (Claude Code headless oder Agent SDK), mit Microsoft Entra und Graph unter Least Privilege, mit Linux-Betrieb, Infrastructure as Code, Backup und Monitoring im KMU.

03.2 Soll. macOS-Flotten und Geräteverwaltung, Sicherheitsarchitektur für KI-Agenten, Schweizer DSG in der Praxis. Bietergemeinschaften und Unterauftragnehmer sind zugelassen, etwa klassische KMU-IT für AP1 bis AP4 und eine Spezialistin oder ein Spezialist für AP5 bis AP9.

## 04 Ablauf

04.1 Interesse. Ihre Interessensmeldung mit zwei bis drei Referenzen bis ________________ an rj@raphaeljans.ch.

04.2 Geheimhaltung. Darauf erhalten Sie die Geheimhaltungsvereinbarung des Büros. Nach Unterzeichnung folgen das Briefing (rund zwölf Seiten mit Befund, Zielbild, Paketen und Abnahmekriterien) und die Architektur-Beilage. Der Befundkatalog mit 120 belegten Befunden liegt an der Begehung zur Einsicht auf.

04.3 Begehung. Termin im Büro mit Einsicht in das laufende System: ________________.

04.4 Offerte. AP0 als Festpreis, Stundenansätze, Richtpreise je Paket mit Annahmen, Wartungspauschale. Eingang bis ________________.

04.5 Vergabe. Entscheid bis ________________, zuerst AP0.

04.6 Vertraulichkeit. Diese Anfrage ist nur für die adressierte Firma bestimmt. Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung des Büros.

Besten Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Freundliche Grüsse

Raphael Jans, Founder I MD

MSc ETH I SIA

rj@raphaeljans.ch

+41 79 846 11 65

www.raphaeljans.ch